## Slide 2: Blå Digital | Mottagande industri
Detta möte spelas in

## Slide 3
Introduktion | Föregående möte & Kort information
Fokusområde VIOL 3 | Omläggning VIOL 3
Milstolpar | Uppföljning av genomförda, pågående och kommande milstolpar
Nästa möte & Hemläxa | Genomförs vecka 17
Agenda Mars

## Slide 4: Introduktion

## Slide 5: Introduktion | Föregående möte
Fråga 1: Får en köpare en notis ifall en ändring görs i en prislista som administreras av säljaren?
Svar: Är det så att köparen har medgivande så går det att se att prislistan har uppdaterats senaste 7 dagarna via Notiser på arbetsytan. Har de inte medgivande ska de inte kunna se prislistan alls.
Går man in mer sällan än var 7:e dag så får man gå in i den aktuella prislistan för att se om det skett någon förändring.

## Slide 6: Introduktion | Föregående möte
Fråga 2: Kan man se om virket är certifierat vid ankomst av material? Idag ser man tidigast vid fakturering.
Lösningen i VIOL 3 förmedlar och ger stöd för att använda certifiering som kriterie enbart i första affärsledet vilket grundar sig på principen att affärsparter endast ska se information från de affärsled där certifieringen uppstår dvs. affärsled 1.

## Slide 7: Introduktion | Föregående möte
Fråga 3: Hur kommer EUDR hanteras i VIOL 3?
  Beslut om detta kommer kommuniceras inom kort.

## Slide 8: Introduktion | Kort information
Projektutbildningen – Ett komplement i din VIOL 3 resa
Omläggning del 2 finns nu publicerad här (genomgång idag)
Information om beställningar till produktionsmiljön, https://www.biometria.se/viol-3/din-resa-mot-viol-3/bestaellning-av-data-till-produktionsmiljoen/

## Slide 9: Fokusområde VIOL 3
Omläggning VIOL 3

## Slide 10: Milstolpar
Klicka på milstolpar ovan för att komma till översikten

## Slide 11: Passerad milstolpe
Milstolpe 1: Projektplan med Biometria
Milstolpe 2: Plan för IT-leverantör
Milstolpe 4: Affärsflöden fastställda
Milstolpe 3: Utbildning från Biometria genomförd
Deadline 31:a maj | Lärostig
Pågående milstolpe
Milstolpe 5: Plan för masterdata
Deadline 31:a mars
Milstolpe 6: Affärsflöden verifierade
Deadline 30:e november
Kommande milstolpar
Genomgång idag
Tio stycken som ej skickat in

## Slide 12: Genomgång av Milstolpe 6
Deadline 30:e november
Länk till milstolpedokument
6: Affärsflöden verifierade
Beskrivning:
Kund har verifierat tidigare fastställda Affärsflöden (milstolpe 4)
Syfte : Att säkerställa att kund kan genomföra sina affärer i VIOL 3 samt lägga grunden för kommande arbetssätt och skapa en trygghet inför Go Live.
Mer information om milstolpen – Projektutbildning
Mall för milstolpen hittas på Kundgrupp Blå hemsida
E-utbildning: Test i VIOL 3
Fokusområde – Hur testar jag ett flöde i systemet?

## Slide 13: Milstolpe 7a – 10
Deadline för milstolparna har nu uppdaterats

## Slide 14: Nästa möte & Hemläxa

## Slide 15: Kommande digitala träffar
Uppföljning i det nya uppföljningsverktyget Power BI | Rapportportalen
Datum: 2024-04-23
Tid: 13:00-14:50
Inbjudan har gått ut via mejl. Anslutningslänk kommer även finnas på hemsidan på dagen för mötet.
Fysisk träff | Prel. Datum
Jönköping – 29/5 alt. 4/6
Sundsvall – 29/5 alt. 4/6
Uppsala – 16/5

## Slide 16: Hemläxa
Skicka in milstolpe 1, 2 & 4 för er som inte gjort det – Passerad deadline
  1. Projektplan
  2. Plan för IT-leverantör
  4. Affärsflöden fastställda
Skicka in milstolpe 5. Plan för masterdata – Deadline 31:a mars
Genomför dessa e-utbildningar till nästa gång
  Test i VIOL 3
  Se lärostig

## Slide 17: Tack för idag!
Glöm inte att ni alltid är välkomna att skicka in frågor och funderingar via Mina Ärenden på Biometria.se