## Slide 2: Blå Digital | Mottagande industri
Detta möte spelas in

## Slide 3
Introduktion | Kort information
Fokusområde VIOL 3 | Ett flöde i VIOL 3 & Rapportportalen
Milstolpar | Uppföljning av genomförda, pågående och kommande milstolpar
Nästa möte & Hemläxa | Fysisk träff
Agenda April

## Slide 4: Introduktion

## Slide 5: Introduktion | Kort information
Projektutbildningen – Ett komplement i din VIOL 3 resa
E-utbildningen – Uppföljning i VIOL 3
Information om beställningar till produktionsmiljön, länk här
Nu finns det mer information om EUDR, länk här
Anmälan till fysisk träff, sista dagen för anmälan 25 april
    Föredrag med relevanta ämnen inom VIOL 3
    Mingel med möjlighet att ställa frågor till oss på Biometria, individuellt och/eller i grupp.
    Tillfälle att nätverka med branschkollegor

## Slide 6: Fokusområde VIOL 3
Ett flöde i VIOL 3 och Rapportportalen

## Slide 7
Skogsbolaget AB
Timmer
Sågen AB
Mätbesked
Rapportportalen
Kontraktskedja
Redovisningshänvisning
Förstaledskontrakt
Köparekontrakt
Notes: Rapportportalen och mätbesked
Rapportportalen är uppföljningsverktyget i VIOL 3. Här finns uppföljningsrapporter att titta på för organisationerna inblandade i affären.
Utifrån mätningen och den efterföljande redovisningen skickas ett mätbesked tillbaka till Elsa. Mätbeskedet sammanställer volymer och värden över det hon sålt.

## Slide 8: Vi tar en titt i VIOL 3 – klienten!

## Slide 9: Milstolpar
Klicka på milstolpar ovan för att komma till översikten

## Slide 10: Passerad milstolpe
Milstolpe 1: Projektplan med Biometria
Milstolpe 2: Plan för IT-leverantör
Milstolpe 4: Affärsflöden fastställda Milstolpe 5: Plan för masterdata
Milstolpe 3: Utbildning från Biometria genomförd
Deadline 31 maj | Lärostig
Pågående milstolpe
Status milstolpar: 22/44
Milstolpe 6: Affärsflöden verifierade
Milstolpe 7: Omläggningsplan & Migreringsplan skapad
Deadline 30 september – 7A
Deadline 31 oktober – 7B
Kommande milstolpar
Deadline 30 november
Milstolpe 8: Beställa grunduppsättning till produktionsmiljön
Deadline 30 september

## Slide 11: Genomgång av Milstolpe 5A-C
Deadline passerat – 31 mars
Länk till milstolpedokument
5: Kartläggning Masterdata
Beskrivning:
Kund har tagit fram plan för hur de avser nyttja organisationsstrukturen, sortimentsstrukturen samt platsstrukturen i VIOL 3, enligt mall tillhandahållen av Biometria
Syfte 5A : Att kunden ska se över om organisationsstrukturen behöver förändras i och med VIOL 3.
Syfte 5B : Att kunden ska se över hur de avser nyttja sortimentsstrukturen i VIOL 3.
Syfte 5C: Att kunden ska se över hur de avser nyttja platsstrukturen i VIOL 3.
Digitalt möte genomgång Milstolpe 4-5
finns på hemsidan

## Slide 12: Genomgång av Milstolpe 6
Deadline 30:e november
Länk till milstolpedokument
6: Affärsflöden verifierade
Beskrivning:
Kund har verifierat tidigare fastställda Affärsflöden (milstolpe 4)
Syfte : Att säkerställa att kund kan genomföra sina affärer i VIOL 3 samt lägga grunden för kommande arbetssätt och skapa en trygghet inför Go Live.
Mer information om milstolpen – Projektutbildning
Mall för milstolpen hittas på Kundgrupp Blå hemsida
E-utbildning: Test i VIOL 3
Fokusområde – Hur testar jag ett flöde i systemet samt hur följer jag upp det?

## Slide 13: Nästa möte & Hemläxa

## Slide 14: Kommande träffar
Vi planerar hösten och återkommer innan sommaren med nytt upplägg
Skicka gärna in förslag på relevanta ämnen inom VIOL 3 som ni ser att vi diskuterar på kommande träffar
Fysisk träff under maj/juni månad
Uppsala 16/5 Jönköping 29/5
Sundsvall 4/6
Anmälan stänger 25/4

## Slide 15: Hemläxa
Skicka in milstolpe 1, 2, 4, 5 för er som inte gjort det – Passerad deadline
  1. Projektplan
  2. Plan för IT-leverantör
  4. Affärsflöden fastställda
  5. Plan för masterdata
Påbörja milstolpe 6, 7 & 8
Genomför dessa e-utbildningar
  Test i VIOL 3
  Uppföljning i VIOL 3
  Se lärostig

## Slide 16: Tack för idag!
Glöm inte att ni alltid är välkomna att skicka in frågor och funderingar via Mina Ärenden på Biometria.se