## Slide 2: Introduktion & Presentationsrunda

## Slide 3: Introduktion & Presentationsrunda
Varmt välkomna!
Presentationsrunda
Aktivt deltagande
Praktisk information
Agenda

## Slide 4: AGENDA | 09:00 – 16:00
09:00-09:15 | Introduktion & Presentationsrunda
09:15-10:00 | Pass 1 – Forest Storm
10:00-10:15 | Bensträckare
10:15-11:15 | Pass 2 – Omläggning
11:15-11:45 | Pass 3 – Kundservice
11:45-12:00 | Uppsamling och möjlighet till frågor
12:00-12:45 | Lunch
12:45-13:30 | Pass 4 – Nyttor & skillnader med VIOL 3
13:30-14:15 | Pass 5 – Pilot presenterar
14:15-14:30 | Summering & Frågor från dagen
14:30-16:00 | Fika & Mingel
Del 1
Del 2

## Slide 5: VIOL 3
VIOL 3 är inte en uppgradering av VIOL 2. Det är ett helt nytt affärssystem där gränssnitt och sättet att arbeta i systemet innebär stora förändringar och kräver planering. Därför är det viktigt att ni sätter er in i det nya affärssystemet för att veta hur ni ska arbeta.
Förändringen är tvingande och det är helt avgörande att samtliga aktörer i affärskedjan gemensamt planerar för hur övergången till VIOL 3 ska se ut.
Merparten av våra kundgrupper är igång med att testa sina affärsflöden (Milstolpe 6) i systemet. Syftet med att testa är att se vilka förändringar som kan påverka den egna verksamheten exempelvis arbetssätt.
Biometria förväntar sig att du som kund avsätter tid för att säkerställa framdrift i VIOL 3-projektet. Sättet Biometria följer upp ert arbete är milstolpar. Det finns även stödjande dokument och E-utbildningar.
Biometria finns för att stötta och guida er samt bistå med kompetens om hur VIOL 3 fungerar. Ni är varmt välkomna att skicka in frågor via Mina sidor.

## Slide 6: Övergripande plan
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Kunders och IT-leverantörers utveckling
Samtliga kunders driftsförberedelser i VIOL 3
Kunders verifieringsperiod
Förvaltningsförberedelser
Omläggning
Stäng VIOL 2 för nya affärer
Stabiliseringsperiod
Drifttagningsförberedelser
Q4
Q1
Q1
Q2
Q3
2026
Start verifieringsperiod
Acceptans-godkännande
Go live
Samtliga affärer i skogsbranschen genomförs i VIOL 3
Q2
Stäng VIOL 2 för inmätning
Merparten av VIOL 2 avinstalleras
Q3
Q4
2022
2023
2024
2025
Kundfunktionalitet Paket 1
Kundfunktionalitet Paket 2
Användbarhet och rapportförbättringar
Intern funktionalitet mätning, kontrollmätning, fakturering, kvalitetsegenskaper mm
Skarp drift isolerade affärer
Levererad VIOL 3 funktionalitet

## Slide 7: Forest Storm

## Slide 8: Forest Storm
Projektmål
Förbereda Biometrias kunder för övergången till VIOL 3
Verifiera och säkerställa lösningen med kund
Stötta branschen i övergång till VIOL 3

## Slide 9: FOREST Storm | Kundgrupper och segmentering
Svart
Gul
Grön
Blå Projekt
Blå Digital
Lila
Pilot
Omfattande projektkund
Transportorganisationer
Tidig projektkund
Omfattande mottagande industrier
Omfattande virkeshandlare
Energibolag
Projektkund
Mottagande industrier
Virkeshandlare
Transportföretag
Stor skogsägare
Energibolag
Mottagande industrier
Virkeshandlare
Transportföretag
Stor skogsägare
Biobränsle/energi
Transportföretag
Avverkningsföretag
Mottagande industrier & Virkeshandlare
Stor skogsägare
Biobränsle/energi
Informationskunder

## Slide 10: FOREST STORM | FOREST STORM GO LIVE-PLAN
Kunden behöver ha en dialog med en ev. systemleverantör
Kunderna behöver fatta en rad olika beslut för att kunna förbereda den egna verksamheten till VIOL 3
Ta ställning till hur ex. organisations-, plats-, sortimentsstrukturen ska se ut i VIOL 3
Förstå hur förändringarna i VIOL 3 påverkar den egna verksamheten, ex. arbetssätt och interna system
Via FS Go-Live plan möjliggörs en kontroll & bedömning hur kunderna ligger till
FS tar fram verktyg till milstolpar för att stötta kunderna i genomförandet.
Varje kundprojekt registreras och följs upp per milstolpe o SalesForce
FS bedömer status på kundprojekten utifrån hur de ligger till i förhållande till milstolparna i FS Go-Live plan.
Bedömningen är subjektiv.
Vid ett antal tillfällen gör kunden själv en bedömning utifrån uppsatta kriterier.

## Slide 11: ForeST STORM| FOREST STORM GO LIVE-PLAN
Via lärostigarna & projektutbildningen guidas ni som kunder genom milstolparna
Lärostigarna är anpassade efter segment
Omfattningen per milstolpe för en unik kund beror på hur den egna verksamheten ser ut och fungerar
MS 7 till 10 ökar fokus mot Omläggning från VIOL 2 till VIOL 3
1. Projektplan med Biometria
2. Plan för IT-leverantörer & egna system
3. Utbildning från Biometria genomförd
4. Affärsflöden fastställda
5abc. Plan för org-, sortiment-, & platsstruktur
6. Affärsflöden verifierade
7ab. Omläggnings- & Migreringsplan skapad
8. Beställa grunduppsättning till produktionsmiljön
9. Migrera data till produktionsmiljön
10. Redo för driftstart

## Slide 12: Titta på hemsidan

## Slide 13: Länkar
Kundgrupp Blå | Här hittar du milstolpedokument, material från månadsmöten & lärostigar
  Introduktionsdokument | Här hittar ni all information om vad du behöver göra för att komma i gång
  Anmälan e-utbildning | För att ta del av våra e-baserade utbildningar behöver du anmäla dig via detta formulär – mer information finns i ovan introduktionsdokument, sida 2.
Omläggning – regler & principer | Syftet med detta material är att ge en övergripande bild av vad som kommer hända i samband med Go Live av VIOL 3 och övergången från dagens VIOL 2.
  För dig som transportföretag, ta del av den här presentationen
Beställningsstigen | Här hittar du information om vad du som kund behöver beställa för att vara redo vid Go-Live.
Nyttorna med VIOL 3 | I dokumentet Nyttor med VIOL 3 presenteras fördelarna med VIOL 3 på ett överskådligt och pedagogiskt sätt och ger även en jämförelse mot det nuläge som är i VIOL 2.
Nyfiken på funktionerna i VIOL 3? | En översiktlig beskrivning av VIOL 3 1.0, dess innehåll, större skillnader mot nuvarande VIOL system samt viktiga beslut
Användardokumentation | Här hittar du ex. Handböcker, Instruktion, Filmer & Best Practise

## Slide 14: Paus

## Slide 15: Omläggning

## Slide 16: Omläggning
Introduktion till omläggning
Beställningsstigen, tidslinje och omläggningsplan – hur ska man tänka?
Guide verksamhetsplanering
Information till mätplatsägare
Summering & frågor

## Slide 17: Introduktion till Omläggning

## Slide 18: Övergripande plan
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Kunders och IT-leverantörers utveckling
Samtliga kunders driftsförberedelser i VIOL 3
Kunders verifieringsperiod
Förvaltningsförberedelser
Omläggning
Stäng VIOL 2 för nya affärer
Stabiliseringsperiod
Drifttagningsförberedelser
Q4
Q1
Q1
Q2
Q3
2026
Start verifieringsperiod
Acceptans-godkännande
Go live
Samtliga affärer i skogsbranschen genomförs i VIOL 3
Q2
Stäng VIOL 2 för inmätning
Merparten av VIOL 2 avinstalleras
Q3
Q4
2022
2023
2024
2025
Kundfunktionalitet Paket 1
Kundfunktionalitet Paket 2
Användbarhet och rapportförbättringar
Intern funktionalitet mätning, kontrollmätning, fakturering, kvalitetsegenskaper mm
Skarp drift isolerade affärer
Levererad VIOL 3 funktionalitet
Omläggningsrelaterade aktiviteter i den övergripande programplanen

## Slide 19: Viktigt att veta för att planera inför omläggning till VIOL 3
Planeringen för omläggningsperioden startar redan nu
Som kund behöver du säkerställa övergången till VIOL 3 för dig och dina affärspartners
Under Omläggningsperioden kommer VIOL 2 och VIOL 3 vara i drift samtidigt
Viktigt att säkerställa att era verksamhetssystem och organisationer kan hantera affärer i VIOL 2 och VIOL 3 samtidigt under omläggningsperioden
VIOL 2 och VIOL 3 delar ingen information mellan varandra, de är två helt skilda system

## Slide 20: Vad innebär omläggning från VIOL 2 till VIOL 3
Din organisation ska flyttas från VIOL 2 till VIOL 3 under Omläggningsperioden, som är ca 6 månader från och med Go Live av VIOL 3
Perioden syftar till att så snart som möjligt avsluta och slutredovisa affärer som baseras på regelverken i VIOL 2 och så snart som möjligt starta upp affärer i VIOL 3
 | < Go live | Omläggning | > Go live + 6 månader
Redovisning VIOL 2 |  |  | 
Redovisning VIOL 3 |  |  | 
Inmätning och Redovisning i VIOL 2
Inmätning och Redovisning i VIOL 3

## Slide 21: Beställningsstig, tidslinje och omläggningsplan

## Slide 22: Tidslinje uppstart av VIOL 3 och omläggning från VIOL 2
Q1
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q3
2024
2025
Kunders driftsförberedelser kan starta 2024-12-02
Go live VIOL 3 2025-05-02
Q1
2026
Kunders driftsförberedelser uppstart VIOL 3 klar 2025-04-02
VIOL 2 stängs för inkörning/ankomst-registrering 2025-10-17
Merparten av VIOL 2 avinstalleras 2026-01-31
Omläggningsplan VIOL 3 klar 2024-09-30
VIOL 2 stängs för inmätning 2025-10-31
Beställa grunduppsättning 2024-maj
Q2
VIOL 2 stängs för nya affärer
2025-06-02

## Slide 23: Beställningsstig grunddata
Länk till materialet om beställning

## Slide 24: Tidslinje uppstart av VIOL 3 och omläggning från VIOL 2
Q1
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q3
2024
2025
Kunders driftsförberedelser kan starta 2024-12-02
Go live VIOL 3 2025-05-02
Q1
2026
Kunders driftsförberedelser uppstart VIOL 3 klar 2025-04-02
VIOL 2 stängs för inkörning/ankomst-registrering 2025-10-17
Merparten av VIOL 2 avinstalleras 2026-01-31
Omläggningsplan VIOL 3 klar 2024-09-30
VIOL 2 stängs för inmätning 2025-10-31
Beställa grunduppsättning 2024-maj
Q2
VIOL 2 stängs för nya affärer
2025-06-02

## Slide 25: Kunders driftsförberedelser 2024-12-02
Samtliga kunder som beställt grunduppsättning och behörigheter får möjlighet att logga in i produktionsmiljön VIOL 3
Det ges då möjlighet skapa sina affärsdata, så som kontrakt, kontraktskedjor, prislistor osv.
All affärsdata administreras manuellt i klienten, ingen maskinell migrering från Biometrias kundtestmiljö eller VIOL 2 är möjlig
För att möjliggöra kommunikation med dina affärspartners till Go live VIOL 3 bör du vara färdig med skapandet av initiala affärer 2025-04-02. Med initiala affärer avses affärer som startar i VIOL 3 vid eller efter Go live
Följande integrationsfunktioner till och från egna system kommer att vara möjliga att använda:
  Kontraktskedja UT
  Redovisningshänvisning UT
  Förstaledskontrakt IN/UT
  Avtalsobjekt IN/UT
  Begärd utskick av befintligt data/UT
  Aktör UT
  Plats UT
  Sortimentstruktur UT
  Köparekontrakt IN/UT

## Slide 26: Go live VIOL 3 | 2025-05-02
Funktionalitet är tillgänglig för att genomföra affärer i VIOL 3
Viktigt är att så snart som möjligt förflytta din verksamhet från VIOL 2 till VIOL 3
Samtliga affärer kan destineras, produktionsrapporteras, transportstyras, leveransaviseras, mätas, redovisas, följas upp mm
Alla typer av integrationsfunktioner IN/UT är nu tillgängliga

## Slide 27: Tidslinje uppstart av VIOL 3 och omläggning från VIOL 2
Q1
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q3
2024
2025
Kunders driftsförberedelser kan starta 2024-12-02
Go live VIOL 3 2025-05-02
Q1
2026
Kunders driftsförberedelser uppstart VIOL 3 klar 2025-04-02
VIOL 2 stängs för inkörning/ankomst-registrering 2025-10-17
Merparten av VIOL 2 avinstalleras 2026-01-31
Omläggningsplan VIOL 3 klar 2024-09-30
VIOL 2 stängs för inmätning 2025-10-31
Beställa grunduppsättning 2024-maj
Q2
VIOL 2 stängs för nya affärer
2025-06-02

## Slide 28: Viktiga datum vägen till VIOL 3| 1 av 2
Milstolpe | Beskrivning | Datum
Stäng VIOL 2 för nya affärer | Definitionen av ny affär är att i VIOL 2 skapa ett nytt Förstaledskontrakt med generation 0, Virkesorder med generation 0 i VIOL 2 klienten eller via integration VO IN Det går fortsatt att lägga till nya rader i i befintliga Virkesorder, Förstaledskontrakt och skapa nya kontrakt i transportaffären. | 2025-06-02
Sista dag för inkörning/ankomstregistrering | Sista dag för leveranstillfällen av råvara för VIOL 2 Det innebär att mätningsorganisationen har 2 veckor att slutföra mätningar för VIOL 2 | 2025-10-17
Stänga VIOL 2 för inmätning | Det går då inte att skapa nya mätningar via: DORIS, IRIS (fjärrmätning) MAPP, RTV-Online, Extern insändning, Rätta/Korrigera, Ers. grundande skördarmätning Produktionsrapportering via RAPP och SenderXC stängs. Stickprov och Kontrollprov är mätta och redovisade. Möjlighet att ta torrhaltsprov för energiberäkning stängs. Årlig rensning av databaser i VIOL 2 ska INTE genomföras | 2025-10-31
Möjlighet att rätta/korrigera inmätta och redovisade transaktioner stängs | Det går då inte att: Rätta/Korrigera inmätta och redovisade transaktioner Prisomräkna inmätta och redovisade transaktioner Skicka transaktioner IN/UT | 2026-01-31

## Slide 29: Viktiga datum vägen till VIOL 3| 2 av 2
Milstolpe | Beskrivning | Datum
Uppföljning i VIOL 2 stängs | VIOL 2 är tillgänglig för uppföljning av redan inmätta och redovisade affärer efter sista dag för inmätning enligt SLA. VIOL 2 är tillgänglig med en läsa behörighet vilket innebär att man som användare har möjlighet att titta på alla objekt i VIOL 2 användaren är behörig till. | 2028-10-31
Lagring VIOL 2 passerar 5 år | EU krav (EUs timmerförordning) att lagra all data i 5 år och att kunna läsa upp den i en produktionslik miljö. EUDR - kommande lagstiftning (om avskogning) kräver att data sparas i 5 år. Endast viss information finns i VIOL 2 men en större del måste finnas i egna verksamhetssystem eller lagras på annat media hos företagen. (Information om detta kommer senare under 2024) | 2031-01-31
Lagring Arkiv passerar 7 år | Arkiv ska finnas tillgängligt i 7 år efter redovisning enl bokföringslagen. | 2033-01-31

## Slide 30: Tidslinje vägen till VIOL 3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q1
Q3
2032
Q2
2024
2025
2026
2030
Q2
VIOL 2 stängs för nya affärer
2024-06-02
VIOL 2 stängs för inmätning 2025-10-31
Merparten av VIOL 2 avinstalleras 2026-01-31
VIOL 2 stängs för nya affärer
Det går då inte att skapa nya, generation noll, av följande:
Virkesorder,
Förstaledskontrakt,
Integration VO IN
Merparten av VIOL 2 avinstalleras Efter detta datum går det inte längre att:
Rätta/Korrigera inmätta och redovisade transaktioner
Prisomräkna inmätta och redovisade transaktioner
Skicka transaktioner IN/UT
VIOL 2 stängs för inmätning
Det går då inte att skapa nya mätningar via:
DORIS,
MAPP,
RTV-Online,
Extern insändning mot VIOL 2
Rätta/Korrigera,
Ers. grundande skördarmätning mot VIOL 2
Lagring VIOL 2 passerar 5 år
EU krav (EUs timmerförordning) att lagra all data i 5 år och att kunna läsa upp den i en produktionslik miljö.
EUDR - kommande lagstiftning (om avskogning) kräver att data sparas i 5 år.
Lagring Arkiv passerar 7 år
Arkiv ska finnas tillgängligt i 7 år efter redovisning.
Produktionsrapportering via RAPP och SenderXC stängs mot VIOL 2
Stickprov och Kontrollprov är mätta och redovisade.
Möjlighet att ta torrhaltsprov för energiberäkning stängs.
Årlig rensning av databaser i VIOL 2 ska INTE genomföras.
Q4
2028
Uppföljning i VIOL 2 stängs
VIOL 2 är tillgänglig för uppföljning av redan inmätta och redovisade affärer efter sista dag för inmätning enligt SLA.
VIOL 2 är tillgänglig med en läsa behörighet vilket innebär att man som användare har möjlighet att titta på alla objekt i VIOL 2 användaren är behörig till.
Go live 2025-05-02
VIOL 2 stängs för inkörning/ankomstregistrering råvara
Det går då inte att leverera mer råvara som hanteras i VIOL 2.
VIOL 2 stängs för inkörning/ankomst-registrering 2025-10-17
Uppföljning i VIOL 2 stängs 2028-10-31
Lagring VIOL 2 passerar 5 år 2031-01-31
Arkiv passerar 7 år 2033-01-31

## Slide 31: Guide för verksamhetsplaneringen inför omläggning

## Slide 32: Guide – Verksamhetsplanering
Omläggningsplan VIOL 3 omfattar hur du vill hantera:
  Interna affärer eller affärer med få affärsled vid Go Live
  Affärer med flera affärspartners i kontraktskedjan kan startas upp successivt när alla i kedjan är klara med sina respektive kontrakt
  Affärer som inte hinner avslutas under omläggningsperioden i VIOL 2
  Affärer med bränslesortiment kan behöva läggas upp på nytt i VIOL 3
Engagera verksamheten nu
  Virkesadministratörer
  Avtalsansvariga både på central och lokal nivå (köp/sälj)
  Produktionsledare
  Transportledare
Omläggning och planering -viktiga delar av milstolparna 7-10

## Slide 33: Information till mätplatsägare och utrustningsleverantörer

## Slide 34: Du behöver se över din mätplatsutrustning
Du som Mätplatsägare måste göra anpassningar av den utrustning som finns på din mätplats innan övergången till det nya systemet.
Det är ditt ansvar som mätplatsägare att se till att din utrustning är kompatibel mot VIOL 3.
Anpassningarna som du eventuellt behöver göra kan driva kostnader som du som mätplatsägare behöver stå för.
Om du inte genomför anpassningar av utrustning som behövs för din mätplats innan Go Live, kan Biometria inte garantera att du fortsatt kommer kunna utföra dina affärer mot dina affärspartners.

## Slide 35: INFORMATION OM FÖRÄNDRINGAR OCH ANPASSNINGAR AV MÄTPLATSUTRUSTNING INFÖR ÖVERGÅNGEN TILL VIOL 3
FJÄRRMÄTNING
TORRHALTS- ANALYS
FÖRARTERMINAL
STOCKMÄTNING
VÅG
SKALSKYDD
TANKANLÄGGNING
STORDISPLAY
TRUCK-
STYRNINGSSYSTEM

## Slide 36: Summering och frågor

## Slide 37: Summering
Skapa dialog med dina affärspartners
Tänk på att VIOL 2 och VIOL 3 kommer vara i drift samtidigt under hela omläggningsperioden
VIOL 2 och VIOL 3 är helt olika system och utbyter ingen information
Planera din verksamhet – ta del av guider, genomför alla milstolpar, engagera verksamheten
Läs på om regler och principer för omläggning från VIOL 2 till VIOL 3
Läs på om tidslinjerna – uppstart av VIOL 3 samt begränsning av VIOL 2
Om ni har ett verksamhetssystem: Skapa dialog med din systemleverantör
Gör din omläggningsplan till VIOL 3 – påbörja den nu!

## Slide 38: Kundservice

## Slide 39: Kundservice
Organisation & Bemanning
Supportprocessen VIOL 3
Viktiga förberedelse i VIOL 3
Support fram till Go-Live
Hur du når supporten i VIOL 3

## Slide 40: Organisation
Verksamhetsutveckling driver anpassning av support VIOL 3
Projektledare driver omställningsarbetet kopplat mot projekt VIOL 3 för kundservice
Samordnare av supporten säkerställer leveranserna i supporten för VIOL 2 & VIOL 3
Vår support är uppdelade i tjänsteområden som supportar våra olika tjänster.
Kundservice
Verksamhetsutvecklare
Redovisning
Mätning
Projektledare
Supportsamordnare VIOL 2
Supportsamordnare VIOL 3
Produktion
Transport

## Slide 41: Bemanning & Kompetens
Bemanning ökad från 17 till 36 personer.
Personal dedikerad för VIOL 2 och VIOL 3
Samordnare driver arbetet inom respektive tjänsteområde för att säkerställa supportkompetens i VIOL 3
Samtliga tjänstespecialister är utbildade inom VIOL 3 i sitt respektive tjänsteområden

## Slide 42: Supportprocessen VIOL 3
Supportsamordning VIOL 3 :
Daglig styrning & uppföljning
Kvalitet på ärendehantering
Handläggningstid
Uppföljning återkoppling
Samordnare 3:e linjens support:
Daglig styrning & uppföljning
Förbättringsförslag och defekter
Avancerad felsökning

## Slide 43: Tidslinje över viktiga förberedelser i VIOL 3 | Beställningar
2024
2025
2026
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
maj-24 | Administration av kundbeställningar till produktionsmiljön VIOL 3 påbörjas
Beställning aktör, organisationsstruktur, prislisteabonnemang
dec-24 | Kund får tillgång till VIOL 3 produktionsmiljö
maj-25 | Go live
Omläggningsperiod
okt-25 | VIOL 2 stänger för inmätning
Beställning plats, sortiment, integrationskontrakt
Beställning mätningsflöde
Beställning användare

## Slide 45: Information om hur du beställer

## Slide 46: Beställa data till produktionsmiljön VIOL 3
1
2
3

## Slide 47: Hur du når supporten för att få hjälp
VIOL 3 Kundtestmiljö för support med test eller om du önskar be om allmän support i VIOL 3.
VIOL 3 Produktionsmiljö för beställningar enligt beställningsstigen.
Om du får problem med Mina Sidor: support.viol3@biometria.se

## Slide 48: Support VIOL 3 fram till Go-Live
Biometria –Kundservice
Biometria hanterar beställningar av grunddata ni inte får administrera själva. - Beställningsstigen
Rådgivning & support av IT-tjänsterna och hjälp vid beställningar
Felhantering, frågor och förbättringsförslag
Support vid kundernas driftförberedelser.
Fram till Go-Live ställs stora krav på Biometria och Branschen för att klara våra Milstolpar tillsammans. Supporten hos Biometria prioriterar ärenden som kan orsaka stopp i virkesflödet oavsett VIOL 2 eller VIOL 3.
Branschen - Kunder
Utbilda er i VIOL 3 för att säkerställa att övergången till VIOL 3 flyter på - följ lärostigen
Skicka in beställningar i tid – följ beställningsstigen
Planera för att administrera/lägga upp era affärer i produktionsmiljön
Tag hjälp av din affärskonsult och Kundservice i god tid om du är osäker eller behöver stöd

## Slide 49: Vad ska jag beställa från Biometria?
Aktör | Juridisk enhet
Aktör | Organisatorisk enhet t.om 4/12
Prislisteabonnemang
Platser
Företagsspecifika sortiment & Sitespecifika produktlistor
Integrationskontrakt
Mätningsflöden
Kollektivbeskrivningar
Användare
Fullmakter
Certikonto
Maskiner som använder RAPP
Följ beställningstigen för datum och instruktioner.
Börja planera era beställningar i tid.

## Slide 50: Vad ansvarar jag som kund för? Exempel på vad ni som kund administrerar i produktionsmiljön
Förstaledskontrakt
Avtalsobjekt
Redovisningshänvisning
Köparekontrakt
Kontraktskedja
Levrantörsrelationer
EB-nyckel
Prislisteabonnemang
Prislista råvara
Priskomponent råvara
Längdkorrektion
Prisområde
Prislistehänvisning
Prismatris
Prislista transport
Priskomponent transport
Sortimentsgrupp
Köpare provision
Transportområde
Produktionsunderlag
Maskinförarkoppling RAPP
Maskinregistret
Transport
Redovisning
Produktion
Transportföretagskontrakt
Befraktarkontrakt
Transportsedel / transportsedelmallar
Ekipageregistret/ Bankbredder i MPS (mätplatssystemet)
Ekipage (transportmedel & lastbärare i affärssystemet)
Planera för vilka affärsobjekt som är viktiga i din affär – ta hjälp av Forest Storms lärostig!

## Slide 51
Support
Viktigt:
Beställning grunddata enligt beställningsstigen.
Utbilda dig och planera inför era driftförberedelser, se din lärostig.
Kontakta supporten i god tid om du har frågor.
www.biometria.se/viol-3/din-resa-mot-viol-3/.

## Slide 52: FRÅGOR?
Välkommen till Kundservice om du har frågor eller behöver hjälp!

## Slide 53: Uppsamling & Frågor

## Slide 54: Lunch

## Slide 55: Nyttor & Skillnader i VIOL 3

## Slide 56: Varför VIOL 3?
Varför?
Brist på kompetens och support för VIOL 2
Föråldrad teknik
Biometria har fått i uppdrag från branschen att utveckla ett nytt VIOL-system
Bakgrund
Nuvarande VIOL byggdes i slutet av 90-talet med syfte att redovisa kvantitet & värde av råvara
Funktioner har löpande lagts till och resulterat i en väldigt komplex mjukvara
Går ej att utveckla nuvarande VIOL 2 mer eller kombinera data från olika funktioner
Resultat
Ökad affärsnytta
Säkrare utveckling av våra tjänster

## Slide 57: Ett förenklat flöde i VIOL 3
Uppföljningsrapporter Mätbesked i led 1
Förstaledskontrakt
Avtalsobjekt
Avlägg 1
Avlägg 2
1:a Köpare
Behov av råvara
Köparekontrakt
Köparekontrakt
Kontraktskedja
2:a Köpare
3:e Köpare
Redovisningshänvisning
Produktionsunderlag
Produktionsrapportering
Sender XC
RAPP
Aktivering av AO
Väglager
Befraktarkontrakt
Transportföretagskontrakt
Transportplanering
Destinering
Transportunderlag/ Befraktarunderlag skapas
Transportinstruktion
Ansvarigt transportföretag
Mätorder skapas
(Möjliggör inmätning)
Leveransavisering
Utförande transportföretag
Mätning i MPS
Mätresultat
Råvaruredovisning
Transportredovisning

## Slide 58: VIOL 3 | Nio grundprinciper
1. Unikt identifierade affärspartners
2. Väldefinierade sortiment
3. Väldefinierade mätningstjänster
4. Självständiga affärsobjekt
5. Skilja på affär och logistik
6. Proaktiv styrning av mätning & redovisning
7. Transparenta prisvillkor
8. Ändamålsenliga branschbegrepp
9. Beslutstöd för användaren

## Slide 59: Enklare användande och förståelse för användare (9)
Nuläge i VIOL 2
VIOL 2 arbetar man mycket med koder för att ange och söka ut information. Detta kräver att man förstår, eller kan söka sig fram till, kodernas betydelse för att kunna använda systemet
Förbättring i VIOL 3
Data i VIOL 3 beskrivs i klartext och kod
Data finns i register som man kan välja bland när man skapar nya objekt
Resultat i VIOL 3
Användare slipper söka fram betydelsen av koder i kodbok.
Krävs mindre utbildning av nya resurser som ska använda systemet.

## Slide 60: Exempel | Enklare användande och förståelse för användare
Transportprisgrundande egenskaper (7)
Priskod i VIOL 2 kan ha olika betydelse
I VIOL 3 har varje egenskap en egen term
Tydlig sortimentsstruktur (2)
I VIOL 2 kan samma sortiment nyttas för olika betydelse
I VIOL 3 framgår det vad det är för sortiment och vad det innehåller

## Slide 61: Ett flöde i VIOL 3
Uppföljningsrapporter Mätbesked i led 1
Förstaledskontrakt
Avtalsobjekt
Avlägg 1
Avlägg 2
1:a Köpare
Behov av råvara
Köparekontrakt
Köparekontrakt
Kontraktskedja
2:a Köpare
3:e Köpare
Redovisningshänvisning
Produktionsunderlag
Produktionsrapportering
SenderXC
RAPP
Aktivering av AO
Väglager
Befraktarkontrakt
Transportföretagskontrakt
Transportplanering
Destinering
Transportunderlag/ Befraktarunderlag skapas
Transportinstruktion
Ansvarigt transportföretag
Mätorder skapas
(Möjliggör inmätning)
Leveransavisering
Utförande transportföretag
Mätning i MPS
Mätresultat
Råvaruredovisning
Transportredovisning

## Slide 62: Ett flöde i VIOL 3 | Redovisning
Grundprincip | Självständiga objekt (4)
  Virkesordern delas upp i flera objekt
  Identiteten på avtalsobjektet motsvarar identiteten på virkesordern i VIOL 2
Grundprincip | Unikt identifierade affärspartners (1)
  Person: Personnummer eller samordningsnummer
  Organisation: De som inte har en huvudkod idag måste ha det i VIOL 3
  Enbart möjligt att ha en H-kod per organisationsnummer
  Transportörsnummer försvinner
Förstaledskontrakt
Avtalsobjekt
Avlägg 1
Avlägg 2
1:a Köpare
Behov av råvara
Köparekontrakt
Köparekontrakt
Kontraktskedja
2:a Köpare
3:e Köpare
Redovisningshänvisning

## Slide 63: Ett flöde i VIOL 3
Uppföljningsrapporter Mätbesked i led 1
Förstaledskontrakt
Avtalsobjekt
Avlägg 1
Avlägg 2
1:a Köpare
Behov av råvara
Köparekontrakt
Köparekontrakt
Kontraktskedja
2:a Köpare
3:e Köpare
Redovisningshänvisning
Produktionsunderlag
Produktionsrapportering
SenderXC
RAPP
Aktivering av AO
Väglager
Befraktarkontrakt
Transportföretagskontrakt
Transportplanering
Destinering
Transportunderlag/ Befraktarunderlag skapas
Transportinstruktion
Ansvarigt transportföretag
Mätorder skapas
(Möjliggör inmätning)
Leveransavisering
Utförande transportföretag
Mätning i MPS
Mätresultat
Råvaruredovisning
Transportredovisning

## Slide 64: Ett flöde i VIOL 3 | Produktion
Samlad tjänst inom produktion | Exempelvis
  Produktionsunderlag – Möjliggör produktionsrapportering
  Rätta/korrigera produktionsdata | I VIOL 3 sker realtidsåterkoppling
  Maskinregistret
Kontroll över sortimentsvandringen
  Möjlighet att följa virket från skog till industri
Förstaledskontrakt
Avtalsobjekt
Avlägg 1
Avlägg 2
1:a Köpare
Behov av råvara
Köparekontrakt
Köparekontrakt
Kontraktskedja
2:a Köpare
3:e Köpare
Produktionsunderlag
Produktionsrapportering
SenderXC
RAPP
Aktivering av AO
Väglager

## Slide 65: Ett flöde i VIOL 3
Uppföljningsrapporter Mätbesked i led 1
Förstaledskontrakt
Avtalsobjekt
Avlägg 1
Avlägg 2
1:a Köpare
Behov av råvara
Köparekontrakt
Köparekontrakt
Kontraktskedja
2:a Köpare
3:e Köpare
Redovisningshänvisning
Produktionsunderlag
Produktionsrapportering
SenderXC
RAPP
Aktivering av AO
Väglager
Befraktarkontrakt
Transportföretagskontrakt
Transportplanering
Destinering
Transportunderlag/ Befraktarunderlag skapas
Transportinstruktion
Ansvarigt transportföretag
Mätorder skapas
(Möjliggör inmätning)
Leveransavisering
Utförande transportföretag
Mätning i MPS
Mätresultat
Råvaruredovisning
Transportredovisning

## Slide 66: Ett flöde i VIOL 3 | Transport
Grundprincip | Proaktiv styrning av mätning och redovisning (6)
  Destinering och mätningsflöden
  Mer rätt från början
Grundprincip | Skilja på affär och logistik (5)
  Logistiken ska inte påverkas av att något är fel i redovisningen
Drivmedelsindex
  DMI kan återanvändas på flera prislistor
Väglager
Befraktarkontrakt
Transportföretagskontrakt
Transportplanering
Destinering
Transportunderlag/ Befraktarunderlag skapas
Transportinstruktion
Ansvarigt transportföretag
Mätorder skapas
(Möjliggör inmätning)
Leveransavisering
Utförande transportföretag

## Slide 67: Ett flöde i VIOL 3 | Transport & Masterdata
Väglager
Befraktarkontrakt
Transportföretagskontrakt
Transportplanering
Destinering
Transportunderlag/ Befraktarunderlag skapas
Transportinstruktion
Ansvarigt transportföretag
Mätorder skapas
(Möjliggör inmätning)
Leveransavisering
Utförande transportföretag
Nuläge i VIOL 2
Otydlig och en ej uppdaterad företeckning över platser i VIOL 2
Det saknas möjlighet att på ett strukturerat sätt definiera olika platser och dess relation till varandra.
Förbättring i VIOL 3
Möjlighet att bygga upp en platsstruktur med hierkier samt definiera olika typer av platser för olika syften
Resultat i VIOL 3
Kunna återspegla verklighetens platsstruktur i VIOL 3 och därigen möjliggöra bättre logistik, minskad risk för fel och förmedling av korrekt information till mottagande industri.

## Slide 68: Ett flöde i VIOL 3
Uppföljningsrapporter Mätbesked i led 1
Förstaledskontrakt
Avtalsobjekt
Avlägg 1
Avlägg 2
1:a Köpare
Behov av råvara
Köparekontrakt
Köparekontrakt
Kontraktskedja
2:a Köpare
3:e Köpare
Redovisningshänvisning
Produktionsunderlag
Produktionsrapportering
SenderXC
RAPP
Aktivering av AO
Väglager
Befraktarkontrakt
Transportföretagskontrakt
Transportplanering
Destinering
Transportunderlag/ Befraktarunderlag skapas
Transportinstruktion
Ansvarigt transportföretag
Mätorder skapas
(Möjliggör inmätning)
Leveransavisering
Utförande transportföretag
Mätning i MPS
Mätresultat
Råvaruredovisning
Transportredovisning

## Slide 69: Ett flöde i VIOL 3 | Mätning
Leveransavisering
Utförande transportföretag
Mätning i MPS
Exempel | Leveransavisering
  Mer information och möjlighet att prenumerera på integrationsmeddelandet
  Synliggöra ev. köer på mottagningsplats alt. effektivisera truckhantering på vedplan
Exempel | Möjlighet att använda valfri hårdvara på mätplats
  Kundens egen hårdvara kan användas för att nyttja VIOL 3 mätplatsstöd
  Minskat beroende till Biometrias egna utrustning och installation av dess
Exempel | Säkrare arbetsmiljö på mät-/mottagningsplats
  Mätplatsstödet kan användas från hårdvaran i bilen och leveranskvitto kan skrivas ut digitalt
  Chauffören behöver inte kliva ur bilen vid ankomstregistrering

## Slide 70: Ett flöde i VIOL 3
Uppföljningsrapporter Mätbesked i led 1
Förstaledskontrakt
Avtalsobjekt
Avlägg 1
Avlägg 2
1:a Köpare
Behov av råvara
Köparekontrakt
Köparekontrakt
Kontraktskedja
2:a Köpare
3:e Köpare
Redovisningshänvisning
Produktionsunderlag
Produktionsrapportering
SenderXC
RAPP
Aktivering av AO
Väglager
Befraktarkontrakt
Transportföretagskontrakt
Transportplanering
Destinering
Transportunderlag/ Befraktarunderlag skapas
Transportinstruktion
Ansvarigt transportföretag
Mätorder skapas
(Möjliggör inmätning)
Leveransavisering
Utförande transportföretag
Mätning i MPS
Mätresultat
Råvaruredovisning
Transportredovisning

## Slide 71: Ett flöde i VIOL 3 | Uppföljning
Uppföljningsrapporter Mätbesked i led 1
Behov av råvara
Mätresultat
Råvaruredovisning
Transportredovisning
Nuläge i VIOL 2
VIS, TIS & Prins är tjänsten som för den ovane kan vara svåra att använda
Möjligheten att utveckla tjänsterna är begränsade
Förbättring i VIOL 3
Uppföljning sker i VIOL 3:s uppföljningsportal med ett förbättrat gränssnitt
Microsoft Power BI – möjlighet att utveckla tjänsterna är stora
Fasta mallar – säljare och köpare ska erhålla samma bild av resultatet
Möjlighet att personifiera rapporter – anpassa uppföljningen efter unika behov
Resultat i VIOL 3
Ökad användarbarhet och lättare för nya användare att ta till sig och förstå.

## Slide 72: Ett flöde i VIOL 3 | Mätbesked
I VIOL 3 har vi ett enhetligt utseende på mätbeskedet – Detta för att öka tydligheten i vad som redovisas
Digitala brevlåda och post
Flera säljare kommer samtliga säljare att få mätbesked
Det kommer endast skapas mätbesked i VML-affärer i led 1
Affärsled 2 och senare får i stället följas upp via uppföljningsrapporterna i rapportportalen
Mätbeksedsklienten
Uppföljningsrapporter Mätbesked i led 1
Behov av råvara
Mätresultat
Råvaruredovisning
Transportredovisning

## Slide 73: Sammanfattning
Samlad tjänst inom produktion
Transportörsnummer försvinner
Uppdaterad sortimentsstruktur
Transparenta prisvillkor
Mindre koder, mer klarspråk
Självständiga objekt Virkesordernumret = Avtalsobjektsnumret
Unikt identifierad affärspartners

## Slide 74: Ett flöde i VIOL 3
Uppföljningsrapporter Mätbesked i led 1
Förstaledskontrakt
Avtalsobjekt
Avlägg 1
Avlägg 2
1:a Köpare
Behov av råvara
Köparekontrakt
Köparekontrakt
Kontraktskedja
2:a Köpare
3:e Köpare
Redovisningshänvisning
Produktionsunderlag
Produktionsrapportering
SenderXC
RAPP
Aktivering av AO
Väglager
Befraktarkontrakt
Transportföretagskontrakt
Transportplanering
Destinering
Transportunderlag/ Befraktarunderlag skapas
Transportinstruktion
Ansvarigt transportföretag
Mätorder skapas
(Möjliggör inmätning)
Leveransavisering
Utförande transportföretag
Mätning i MPS
Mätresultat
Råvaruredovisning
Transportredovisning

## Slide 75: SCA:s omläggningsplan – Viol 2 blir Viol 3
Villa Marieberg 4/6 -24

## Slide 76: Uppgiften: ... kör en dragning kring ert omläggningsarbete samt vikten kring det, hur ni förbereder er inför VIOL 3 och planering för er egen verksamhet men också med affärspartners

## Slide 77
Agendan
Förberedelsearbetet inför omläggning
Planeringen av arbetet
Genomförandet av omläggningen

## Slide 78
I grunden – projektets tidsplan

## Slide 79
Viktigaste delarna i SCA:s omläggningsarbete/plan
  Tänk & fundera... 🤔
  Fortsatta tester, egna och tillsammans med andra  uppvisar testerna progress skapas trygghet!
  I vardagen - diskussion med affärspartners utifrån ett Viol 3-perspektiv, börja marinera...
  Kartlägg internt vilka områden som finns, exempelvis
    Vad kan vi förbereda inför start Viol 3 (utgå från Biometrias omläggningsplan)
    Vilka milstolpar finns satta från Biometria, när i tiden infaller dom och hur kopplar dom till vår egen plan
    Hur ser vi, visualiserar vi perioden inför go-live, go-live och närmaste tiden som följer?
    Uppstart Viol 3 tempo & takt, plan för avslut Viol 2, tempo & takt – synka med affärsparter!
    Innebörden för ”vår” del att Viol 2 och Viol 3 kommer rulla parallellt fram till sista oktober?
    Vad ser vi klart och tydligt för delar i detta där vi känner oss säkra & vad skapar frågetecken och oro?
    Komptens & resurs-säkring hela vägen in i mål och även perioden där efter

## Slide 80
Viktigaste delarna i SCA:s omläggningsplan, forts...
  Plan B, vad händer om...
  Risker & konsekvenser om inte aktiviteter genomförs i tid...?
  Den Största risken – ta fram en risklista, involvera ”alla”
  Organisation för genomförande & beslut, finns organisation för omläggningsarbete & test/verifiering – vad behövs för detta arbetet –behövs det något annat?
  Semesterplanering sommaren -25... Påverkan
  ...

## Slide 81
Förberedelser, sammanfattning
Checklista – alla stegen...
Körschema, punkt för punkt tidssatt med ansvar...
Planering/genomförande & uppstart, hur organiserar vi oss?

## Slide 82
Underlag som SCA utgått från & arbetat med

## Slide 83
Identifierade områden & aktiviteter att hantera – rubriknivå
Tid...
Förberedande arbete
Avslut, Admin
Avslut, operativ
UppstartAdmin
Uppstart operativ
Verk-samhet
Affärs-admin
Övrigt
IT & System
Utb. & Info
Avslutande arbete
Uppstart affärer, Viol 3

## Slide 84
Hypotes – idé...

## Slide 85
Tillgänglighet för resurser – planera & säkerställ!

## Slide 86: Omläggningen, Viol 2  Viol 3
Verifieringsperiod, t.o.m 7/10
April - Juli
Beställa grunduppsättning
2024
2025
Q4
Q3
Q2
Q1
Q4
Q3
Q2
April
Maj
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.
Jan.
Feb..
Mars
Dec.
April
Maj
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.
Dec.
30/6 Omläggningsplan Klar (SCA)
15/9 Go/No go, Skarp drift (SCA)
Skarp drift
1/8 – 20/9 Registrera affärsdata
2/5 Viol 3 Startar
30/9 Go/No go, Skarp drift (Biometria)
30/9 Omläggningsplan Klar (Biometria)
1/10 Skarp drift startar
Dec - April
Registrering affärsdata, Viol 3
2/12 – 1/4 Registrera affärsdata, Viol 3, produktionsmiljön
2/4 Redo för go-live, all affärsdata registrerad
TBD Viol 2 stängs för nya affärer
17/10 Sista dag för inkörning Viol 2
31/10 Sista mätdag Viol 2
Ta fram Omläggningsplan
Förberedande arbete
Avslutande arbete, Viol 2
Uppstart Viol 3
Underlag – Workshop...
Notes: Såhär ser tidsplanen kopplat till omläggningen ut - övergripande

## Slide 87: Omläggningen, Viol 2  Viol 3
Verifieringsperiod, t.o.m 7/10
April - Juli
Beställa grunduppsättning
2024
2025
Q4
Q3
Q2
Q1
Q4
Q3
Q2
April
Maj
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.
Jan.
Feb..
Mars
Dec.
April
Maj
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.
Dec.
30/6 Omläggningsplan Klar (SCA)
15/9 Go/No go, Skarp drift (SCA)
Skarp drift
1/8 – 20/9 Registrera affärsdata
2/5 Viol 3 Startar
30/9 Go/No go, Skarp drift (Biometria)
30/9 Omläggningsplan Klar (Biometria)
1/10 Skarp drift startar
Dec - April
Registrering affärsdata, Viol 3
2/12 – 1/4 Registrera affärsdata, Viol 3, produktionsmiljön
2/4 Redo för go-live, all affärsdata registrerad
TBD Viol 2 stängs för nya affärer
17/10 Sista dag för inkörning Viol 2
31/10 Sista mätdag Viol 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ta fram Omläggningsplan
Förberedande arbete
Avslutande arbete, Viol 2
Uppstart Viol 3

## Slide 88: Omläggningen, Viol 2  Viol 3 (exempel)
Verifieringsperiod, t.o.m 7/10
April - Juli
Beställa grunduppsättning
2024
2025
Q4
Q3
Q2
Q1
Q4
Q3
Q2
April
Maj
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.
Jan.
Feb..
Mars
Dec.
April
Maj
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.
Dec.
30/6 Omläggningsplan Klar (SCA)
15/9 Go/No go, Skarp drift (SCA)
Skarp drift
1/8 – 20/9 Registrera affärsdata
2/5 Viol 3 Startar
1
2
3
4
30/9 Go/No go, Skarp drift (Biometria)
30/9 Omläggningsplan Klar (Biometria)
1/10 Skarp drift startar
Dec - April
Registrering affärsdata, Viol 3
2/12 – 1/4 Registrera affärsdata, Viol 3, produktionsmiljön
2/4 Redo för go-live, all affärsdata registrerad
TBD Viol 2 stängs för nya affärer
17/10 Sista dag för inkörning Viol 2
31/10 Sista mätdag Viol 2
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Ta fram Omläggningsplan
Förberedande arbete
Avslutande arbete, Viol 2
Uppstart Viol 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Notes: ANIMERAD

## Slide 89
Utifrån genomförd övning...
Vilka områden kan urskiljas?!
Vilka faser kan urskiljas!?
Organisationsfrågor
Ansvar!
Tider & deadlines!
Genomförandet – hur säkerställs det!?
Konsekvenser om vi missar utsatt deadlines?!

## Slide 90: Aktiviteter noteras, inledningsvis på en hög nivå

## Slide 91
Nästa steg – mer detaljerad upplösning för ett kontrollerat genomförande

## Slide 92
Exmepel på aktivitet för hantering - omläggningen

## Slide 93
Omläggningen – det operativa arbetet, faserna
Period för genomförande, rullande 3 månader

## Slide 94
Omläggningen – det operativa arbetet, faserna
Period för planering, rullande 2 månader

## Slide 95
Omläggningen – det operativa arbetet, faserna
Period för strategisk plan, vilande – resterande tid kvar till go-live

## Slide 96
Sammanfattning – budskapet för dagen!
S
T
O
P
+
I
Stanna upp !
Tänk efter !
Orientera !
Planera framåt !
Involvera !

## Slide 97
Varför vi måste göra det här tillsammans…

## Slide 98: Slut – frågor!?

## Slide 99: Sveaskog förberedelser inför övergången till VIOL 3
Olov Mattsson - Testledare

## Slide 100: Förutsättningar
Kunder
Sortiment
Anskaffningsformer
Affärsled
……….
IT-System
Verksamhet
Brett spektrum av olika affärer och skogliga förutsättningar eftersom vi verkar över hela landet
Inga egna industrier – vi är beroende av samverkan med våra kunder för tester och produktionsförberedelser
Majoriteten av IT-användarna ska inte märka av övergången till VIOL 3
  Endast Virkesekonomi kommer att använda VIOL 3 klienten
  Stora delar av VIOL 3 anpassningarna är redan driftsatta men avtogglade – kommer att hantera VIOL 3 parallellt med VIOL 2
  Vi gick över till Handelssortiment 2018 (mappning sortimentskoder till Handelssortiment)
VIOL 3 övergången märks framför allt i hur vi gör våra affärer för Transport och Råvara samt sortiment
  Kund- och leverantörsansvariga
  Produktions- och virkesvärdestekniker
  Virkesekonomi
  Logistiker
+

## Slide 101: Planen – urval av rubriker på hög nivå
Virkesekonomi
Priskomponenter och prislistor
Köparekontrakt och Kontraktskedjor
Befraktarkontrakt
Redovisningshänvisningar
Kund- och Leverantörsansvariga
Dialog om de förändringar VIOL 3 medför
Säkerställa kontrakt och prismodeller
Städning
Virkesvärdestekniker
Sortiment och mätflöden
Städning
IT
Integration mot VIOL 3
Driftsätta anpassningar i samtliga berörda system
Utbilda IT-support
Produktionstekniker
Apteringar
Integrationer för produktionsflöden
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Interna system och beställningar klara
2024
2025
Kör in VIOL 2
Skarp drift isolerade affärer
Dialog med leverantörer och kunder
Logistiker
Dialog med Transportörer om de förändringar VIOL 3 medför
Konfiguration produktion
VIOL 3 kontrakt för hösten 2025
Gradvis utökning
Parallell drift VIOL 2 VIOL 3
Sveaskog påbörjar VIOL 3 produktion tillsammans med 3 kunder 2024-11
Go Live VIOL 3 2025-05-02
VIOL 2 stängs för inmätning
2025-10-31

## Slide 102: Förberedelser och tester
Bränsleved
Lövmav
Barrmav
Granmav
Klentimmer gran-1
Klentimmer tall-1
Björktimmer-1
Grantimmer-1
Grantimmer-2
Talltimmer-1
Industri
Terminal
Terminal Jvg
Exempel för ett avtalsobjekt
Egen resurs eller virkesköp
Industrier och affärer med unika förutsättningar
Anskaffning
Planering
Produktion
Transport
Inmätning
Uppföljning
VIOL 2 har funnits under många år – vi märker att det finns lösningar och antaganden som ingen entydigt kan förklara
Vi tester för det mesta hela flöden där samtliga integrerade system är involverade
  Använder VIOL 2 baserade underlag och jämför resultaten i interna system mot VIOL 3
Samtester med kunder tillför viktiga insikter
  Går på djupet gällande detaljer av VIOL 3 som annars lätt förbises
  Tydliggör kundens ansvar för mätflöden och sortiment som fungerar för samtliga leverantörer

## Slide 103: Metodik för samtester
1
Utgå från VO i VIOL 2
Mät in i MPS
2
Jämför resultat - VIOL 2 mot VIOL 3
- Interna system mot VIOL 3
3
Analysera resultaten i VIOL 3 rapporterna
4
Avstämning redovisning mellan Sveaskog och kund
Kvantitet och Värde – personifierad [146]
Kvantitet och Värde Köpare [196]
Hittar vi den information som behövs för uppföljning av affären?
Stämmer data mellan rapporterna?
Fakturaunderlag och andra underlag från redovisning
Avrundning
Måttslagskvalitet
Redovisningsdatum
….

## Slide 104: Lite om Handelssortiment
I VIOL 3 finns branschgemensamma och specifika sortiment
  Vi använder branschgemensamma för massaved och energisortiment där det är möjligt (ex. 100-1 Barrmassa eller 640-1 Grotflis)
  Vi använder alltid specifika sortiment när vi producerar timmer för att möjliggöra uppföljning och produktionsstyrning
    Apteringsinstruktioner är alltid för ett specifikt sortiment
  Vi använder specifika sortiment för inmätning när kunden ser samma behov som oss för att hålla koll på flödena genom hela kedjan
Ur vårt perspektiv är sitespecifika produktlistor inte ett alternativ
  VIOL 3 erbjuder ingen översikt
  Finns inte tillgängliga via integration
Producerat 012-ELV
Producerat 012-ELV
Inmätt 012-ELV
Älvsbyhus
Producerat 012-ELV
Inmätt 012-1
Annan industri
Normalflödet
Exempel för ”städlass”

## Slide 105: Erfarenheter från sortiment och destinering
Från explicit styrning i VIOL 2 till implicit i VIOL 3
  I VIOL 2 kan vi styra mätmetoder och andra villkor per sortiment och destination
  I VIOL 3 specificeras sortimentet på kontraktsraden som ska gälla för flera destineringar
  Valet av mätflöden i VIOL3 ska ske automatiskt vilket kan skapa problem för branschgemensamma sortiment till mottagare med flera leverantörer och varianter av mätflöden
Hantera sortimentsklasser och egenskapskoder
  Har man tidigare haft behov att på SSTE använda SS klasser för timmer ”02,03,04” eller trixat med egenskapskoder och man vill ha bibehållna möjligheter till styrning och spårbarhet så är detta en tydlig indikation att man kommer att behöva specifika HS
  Mätningsbestämmelser i VIOL 2 Virkesorder kan kräva specifika sortiment
  Vid inventering av VIOL 2 mätningar i samband med kundtester upptäcker vi ofta speciallösningar som behöver utredas

## Slide 106: Erfarenheter från Råvaru- och Transportaffären
Det krävs mer resurser från Virkesekonomi för att hantera VIOL 3 jämfört med VIOL 2
Mätresultat med måttslagskvalitet
  VIOL 2 begreppen inmätt måttslag och handelsmått finns inte längre
  Måttslagskvalitet bestämmer vad resultatet kan användas till oberoende om det är angivet, beräknat eller omräknat
  Möjligt att få flera mätresultat som alla är valida för prisräkning
  Inga garantier att m3f har tillräckligt bra måttslagskvalitet för prisräkning
Definition av redovisningsdatum behöver enas över samtliga led i affärskedjan
  VIOL 2 – varje mätning har en gemensam redovisningstidpunkt (volym)
  VIOL 3 – en mätning innehåller flera mätresultat med egen redovisningstidpunkt – kan resultera i olika redovisningsdatum per affärsled beroende på vilka måttslag som används
Ingen central styrning av T/A koder från Biometria
  Kräver synkning mellan parter i affärskedjan
Några skillnader för Transport
  Lastutfyllnadsberäkning sker på annat sätt
  Styrning på transportörsnummer försvinner
  Sortimentsgrupperna ligger inte på enskild prislista
  Drivmedelsindex ligger inte på enskild prislista

## Slide 107: Vår checklista inför produktion (delar av)
Beslutspunkter
Biometria
  Alla fel och gap ska vara hanterade av Sveaskog eller Biometria
  Prestanda och robusthet ska vara verifierad med produktionslast
  Kundservice, övervakning och larmhantering
  Mätplatser verifierade för parallelldrift av VIOL 2 och VIOL 3
Sveaskog
  Berörda IT-system driftsatta och acceptanstestade
  Affärsdata uppsatta i VIOL 3 och interna system
  Avtal med leverantörer och kunder
  Städning
Kund
  Mätningsflöden och ev. specifika sortiment beställda
  Grunddata beställt inklusive kollektiv och ev. integrationer
  Mätplats – utrustning installerad och verifierad
30 Juni
18 Oktober
15 November

## Slide 108: Sammanfattning
Produktionsförberedelserna är en del av vår vardag – berör framför allt vår verksamhet, leverantörer och kunder
Sveaskog kommer att driva på övergången till VIOL 3 mot våra kunder – virkesköpskontrakt med avverkning efter 2025-05 kontrakteras mot VIOL 3
Den här presentationen beskriver produktionsförberedelserna hos ett stort företag men mycket resurser – viktigt att omsätta det till egna förutsättningar och konkretisera planen framåt
Rekommendation
  Se inte VIOL 3 som ett rent IT-projekt – det har stor påverkan för delar av verksamheten
  Sätt upp och testa produktionsscenario
  Kom igång med verkliga exempel i VIOL 3 Rapportportal ifall ni använder VIS/TIS idag – det finns en inlärningskurva som man behöver komma över

## Slide 109
Omläggning VIOL 3
Kundgrupp blå digital
2024

## Slide 110: Agenda
Förberedelser inför Go Live
Delprojekt marknad
  Övergripande plan
  Dialog med affärspartners
Södras omläggningsplan

## Slide 111: Agenda
Förberedelser inför Go Live
Delprojekt marknad
  Övergripande plan
  Dialog med affärspartners
Södras omläggningsplan

## Slide 112
Egen lösning
Internutbil-dning
Fakturering
Åkerier
Sortiment
Entreprenö-rer
Plats
Mätningsfl-öden
Prislistor
Kommunik-ation
Avtal
Förankring organisation
Mätplatser
Brukstrans-ar
SenderXC
Externutbil-dning
Ekipage
Mätningsin-struktioner
VIOL 3| Förberedelser inför Go Live och omläggning

## Slide 113
VIOL 3| Grundförutsättningar
En av de viktigaste faktorerna för en lyckad Go Live och omläggning till VIOL 3 är att korrekta och fullständiga grundförutsättningar finns på plats.
Affärsdata
Masterdata

## Slide 114
VIOL 3| Tidsplan för grundförutsättningar
Kartläggning masterdata
(pågående-juli 2024)
Beställning masterdata
(pågående-sept 2024?)
Kartläggning affärsdata
(okt-dec 2024)
Uppsättning affärsdata
(jan-mars 2025)
Aktör
Sortiment
Plats
Mätningsflöden
Etc.
Köparekontrakt
Kontraktskedjor
Redovisningshänvisningar
Befraktarkontrakt
Prislistor

## Slide 115: Agenda
Förberedelser inför Go Live
Delprojekt marknad
  Övergripande plan
  Dialog med affärspartners
Södras omläggningsplan

## Slide 116
VIOL 3| Delprojekt marknad
Kategorier inom delprojekt Marknad
Affärspartners Sågbart,Massaved,c-flis
  Större affärer samt byten med övriga aktörer
  Mindre affärer och återköp
Affärspartners Energikunder
  Industrikunder
  Större, värme och/eller kraftkunder
  Mindre, värmekunder
Transportörer
  Rundved
  Flisbilar, sidtippare
  Flisbilar skog
Entreprenörer
  Avverkning
  Flisning
  Ej påverkade av Viol3? Dikning,Markberedning,Askspridning,Markberedning,Plantörer,Röjning……

## Slide 117: Aktivitetsplan Affärspartners Energikunder
Identifiering affärspartners Jan - 24
Kategorisering affärspartners Feb - 24
Kontakt/Upplysning Maj - 24
Utskick, 2 varianter beroende på kategori, utformning Juni - 24
Sortimentsbeskriving/kund Juni – 24
Uppsättningsplan/kund, de själva eller hjälp Juni - 24
Avtalsmallar Juni – 24
Utskick, 2 varianter beroende på kategori Aug V 35
Avstämning/kontroll reaktion på utskick 1 Okt
Kontakt/Upplysning inlägg skarpmiljö Okt – 24
Utbildning chaufförsklienten inrapportering kund Nov-Feb
Kontroll mätningsflöde Fredric med resp AFA Jan – Mar -25
Redo GO LIVE April - 25
Delprojektledare Fredric Paulsson
Ansvarig genomförare Fredric P med AFA Bioproducts samt admin. Bioproducts
Samordningsansvarig med projektet Axel Ignell

## Slide 118: Agenda
Förberedelser inför Go Live
Delprojekt marknad
  Övergripande plan
  Dialog med affärspartners
Södras omläggningsplan

## Slide 119
Dynamics 365 FO huvudsakligt försystem
Förutsättningar
Byggt mot VIOL 3
Klarar av att köra VIOL 2 och VIOL 3 parallellt
VIOL 2/VIOL 3 sätts på ett individuellt objekt.
Objektet ”låses” mot ett av systemen i samband med ruttplanering
Kan ha dubbla uppsättningar IA/FA.
Ett mot VIOL 2 och VIOL 3 vardera.
Täcker behov för både råvaru-affären och transportaffären

## Slide 120: Södras övergång från VIOL 2 till VIOL 3 ska genomföras i två block och bryts på typ av affär.
Block 1
Block 2
Omläggning
1
2
Block 1
1
2
Fältköp (ej grot från VIOL 2-projekt)
Centrala affärer
Koncerninterna affärer; industri-industri/terminal till industri
Denna uppdelning i block har två huvudsakliga syften: jämna ut arbetsbördan över påverkade roller, samt riskminimera vid störningar under omläggningsperioden.
Källa: Södra
2025-05-02
2025-08-01
Block 2
Leveransvirke
Import/export
GROT fältköp (från VIOL 2-projekt)
Specialaffärer i form av ”Extern som medlem” hanteras enligt överenskommelse
Södras omläggningsplan I uppstart av affärer mot VIOL 3

## Slide 121
      Fältköp
Källa: Södra
Syftet med start av fältköpsaffärer tidigt är att säkerställa kvalité inför Södras årsbeskedskörningar på stora flöden.
Antalet VO som går mot VIOL 3 skall succesivt öka. Detta med syfte att jämna ut arbetsbördan och samtidigt minska riskerna om något går fel.
  Externa inköp till egen industri (i den takt affärspartners vill skicka råvara till oss kan vi hantera detta)
  Försäljning av råvara (från VIOL 3-fältköp där samtliga köpare av sortiment är redo för VIOL 3)
  Centrala affärer sönderdelat (C-flis, riven bark, m.m.).
  Svenska tåg från svenska aktörer
Bedömd arbetsinsats för att kunna ta emot VIOL 3-råvara, samt kunna sälja VIOL 3-råvara i dessa affärer är relativt lite i jämförelse med övriga typer av affärer.
Block 1 affärer I Early adapter
Block 1
1
    Successiv uppstart i VIOL3
    Uppstart av fältköpsaffärerna i VIOL 3 ska ske succesivt genom en start med ett VO per region
    Successiv uppstart av affärer i VO
Affärer inom VO:t startas upp succesivt enligt nedan ordning:
  Affärer med flertalet sortiment som går mot Södras industrier
  Stampris
  Affärer med sortiment till annan industri, men där Södra agerar befraktare
  Affärer där annan part är befraktare
      Centrala affärer
    Beredskap att genomföra affärer från 2/5 2024
Vi är beredda att från och med 2025-05-02 genomföra centrala affärer med andra aktörer. Detta inkluderar
      Koncerninterna affärer
Uppstart av affärer från egna terminaler till egen industri, eller från eget sågverk till eget massabruk sker i samband med VIOL 3 Go Live.
Detta är enkla affärer som sätts upp direkt i VIOL 3-klienten. Arbetsinsatsen, samt risk att starts upp dessa flöden bedöms vara minimal.

## Slide 122
      Leveransvirke
  GROT går på eget projekt och TD
  Det finns oklarheter i hur vi ska migrera eventuellt grot-lager till VIOL 3
Block 2 affärer I Late adapter
Block 2
2
    Uppstart
Uppstart av leveransvirkes-affärerna sker i samband med ny virkessäsong
  Detta minska antalet prislistor som behöver speglas mellan VIOL 2 och VIOL 3
  De affärer som anmälts i VIOL 2 ska också slutföras i VIOL 2, d.v.s. måste mätas in innan 2025-11-01.
  Anmälda kontrakts som inte mätts in till 2025-11-01 får skrivas på nytt med de förutsättningar som gäller i VIOL 3
      GROT fältköp
    GROT
GROT tillhörande fältköp som skapats och slutförts i VIOL 2 ska i största möjliga mån också slutföras i VIOL 2.
      Import / Export
    Import / Export
Import/export-affärer startas upp i block 2 för att jämna ut arbetsbelastningen
  I detta ingår ej svenska tåg
Övriga affärer: (Extern som medlem) Hanteras enligt individuell överenskommelse med affärspartner.

## Slide 124: Mingel
Olika stationer med möjlighet att ställa frågor individuellt eller i grupp
  Kundservice – Beställningar, vilken support vi kommer att erbjuda i VIOL 3, återkoppling om support
  Forest Storm – Projektrelaterade frågor | Milstolpar, lärostigar, utbildning
  Visa i systemet – Är du nyfiken på VIOL 3?
Knyta kontakter och mingla med branschkollegor
Fika serveras i samband med minglet, start 14:30

## Slide 125: Mingel med fika

## Slide 126: Summering & Frågor
Utvärdering av dagen kommer skickas ut per mejl, vi är jättetacksamma om ni kan ta er tid att svara på den!
Nästa digitala möte: 10/6 – Milstolpemöte
Inbjudan har skickats ut – kontakta Julia om du saknar den!

## Slide 127: TACK FÖR IDAG!