## Slide 2: Blå Digital | Virkeshandlare
Detta möte spelas in

## Slide 3
Introduktion | Föregående möte, beställningar till produktionsmiljön
Fokusområde VIOL 3 |Kontrakt och Pris
Milstolpar |6, 7, 8
Nästa möte & Hemläxa |
Agenda september

## Slide 4: Introduktion

## Slide 5: Introduktion | Föregående möte
Beställning till produktionsmiljön - Beställningsstigen
Milstolpar
Projektutbildningen
Test i VIOL 3 – E-utbildning
  Milstolpe 6: Affärsflöden verifierade
Hemläxan

## Slide 6: Fokusområde VIOL 3 |Kontrakt och pris
Förstaledskontrakt & Avtalsobjekt
Redovisningshänvisning & destinering
Pris i VIOL 3 – Bakgrund
Standardkomponenter & Priskomponenter
Länk till e-utbildningar: (HÄR!)

## Slide 7: Fokusområde VIOL 3
Kontrakt i VIOL 3

## Slide 8
Rapportportalen
Redovisningshänvisning
Skogsbolaget
Virkesköp
Skogsbolaget Timmer
Sågen AB
Kontraktskedja
Förstaledskontrakt
Mätbesked
Ett flöde i VIOL 3
Destinering

## Slide 9
Avtalsobjektet informationsbärare genom råvaruaffären.
Avtalsobjekt|
Förstaledskontrakt affärsöverenskommelsen i det första ledet.

## Slide 10: Förstaledskontrakt
Visar affärsöverenskommelsen mellan säljare och köpare av råvara det i första affärsledet.
Ett förstaledkontrakt kan vara giltigt max 20 år.
Kan upprättas antingen mellan privatperson och organisation eller mellan två organisationer.
Ett förstaledskontrakt kan också avse de affärer som startar vid en terminal eller industri.
Om säljaren är en privatperson måste en leverantörsrelation läggas upp mellan säljaren och köparen. En leverantörsrelation kopplar en person till en organisation och möjliggör affärer mellan parterna. Läggs på valfri organisatorisk enhet i organisationsstrukturen eller på juridisk nivå. En organisation kan aldrig se vilka andra organisationer en person har en leverantörsrelation med.
Vid integration av förstaledskontraktet skapas leverantörsrelationen automatiskt.

## Slide 11: Avtalsobjekt
Avtalsobjektet är ett geografiskt begränsat område. Avverkningstrakt, avlägg, industri.
Den sammanhållande identitet och informationsbärare genom råvaruaffären.
Giltighetstiden för avtalsobjektet måste rymmas inom förstaledskontraktets giltighetstid.
Geografiska uppgifter. LLD, regelverk för omvandlingstal, koordinater.
Innehåller produktionsunderlag. Avverkningsform, kontaktuppgifter produktionsledare.
Innehåller transportinstruktion. Koordinater, datum vid väg, märkning etc.

## Slide 12: DEMO - Skapa ett nytt förstaledskontrakt

## Slide 13
Redovisningshänvisningen är styrdatat för ett unikt affärsflöde => handelssortiment, säljare och köpare, mottagningsplats och befraktare
Genom att destinera råvaran knyter man ihop råvaran på ett avtalsobjekt med mottagare och mottagande industri.
Redovisningshänvisning och Destinering |

## Slide 14
Destinering |
Talar om var råvaran ska skickas,vilken mottagningsplats och mottagare.
Utan destinering skapas inte någon mätorder som tillåter råvaran att mätas in på den önskade industrin.
Utförs av Destineringsansvarig och företagsadministratör.
Vid integration skickas ett destineringsunderlag från det egna systemet.
Destinering kräver
  Förstaledskontrakt och avtalsobjekt
  Eventuella köparekontrakt och kontraktskedja i andraled
  Redovisningshänvisning
  Mätningsflöde för handelssortimentet
  Giltig mottagningsplats och mottagare
Vid destinering skapas
  Mätorder (sortiment, kvalitetsklassning, mätmetod,..)
  Transportunderlag
Mätningsflöde:
En till flera branschgemensamma mätningstjänster som det mätande företaget erbjuder på en mätplats.
Mätningstjänst: mottagningskontroll, vägning, stockmätning och torrhaltsbestämning, ersättningsgrundande, måttslagskvalitet.

## Slide 15
Redovisningshänvisning |
Är styrdatat för ett unikt affärsflöde => vilket handelssortiment, säljare och köpare, mottagningsplats och befraktare.
Redovisningsansvarig Denna aktör är behörig att skapa, ändra och avsluta redovisningshänvisningen.
Redovisningshänvisningen är stabil över tid och kan ha ett öppet slutdatum.
Behöver endast förnyas när kedjan innehåller en ny förste köpare, ny mottagare/mottagningsplats, nytt handelssortiment.
Det är möjligt att kopiera tidigare redovisningshänvisningar.

## Slide 17
Transportinstruktion

## Slide 18: Paus

## Slide 19: Pris i VIOL 3

## Slide 20: Bakgrund | VIOL 2 -> VIOL 3

## Slide 21
Branschgemensamma komponenter
Skapar ramar och förutsättningar för all värdeberäkning i VIOL3
Mallar med tydliga och unika syften, specifika uttryck för värdeberäkningen
Ärver förutsättningarna från standardkomponenten
Kan kompletteras med företagsspecifika värden och villkor
Utgör grundbibliotek för värdeberäkning
Kan användas på

## Slide 22: Milstolpar
Klicka på milstolpar ovan för att komma till översikten

## Slide 23: Genomgång av Milstolpe 6
Deadline 30:e november
Länk till milstolpedokument
6: Affärsflöden verifierade
Beskrivning:
Kund har verifierat tidigare fastställda Affärsflöden (milstolpe 4)
Syfte : Att säkerställa att kund kan genomföra sina affärer i VIOL 3 samt lägga grunden för kommande arbetssätt och skapa en trygghet inför Go Live.
Mer information om milstolpen – Projektutbildning
Länk till milstolpen hittas på Kundgrupp Blå hemsidan
E-utbildning: Test i VIOL 3

## Slide 24: Genomgång av Milstolpe 7 och 8
7a: Omläggningsplan skapad
Beskrivning:
Kund skapar en plan för
Vilka affärer som planeras att slutföras i VIOL 2 (OBS: Måste vara slutmätt 2025-10-31)
Vilka affärer som ska starta direkt i VIOL 3 (dessa ligger till grund för MS 7b)
Vilka affärer som eventuellt behöver flyttas, (dessa ligger till grund för MS 7b)
Syfte : Att kartlägga pågående samt kommande affärer och hur dessa ska hanteras inför Go Live samt efterföljande omläggningsperiod
7b: Migreringsplan skapad
Beskrivning:
Kund skapar en plan för vilken data som ska läggas upp i VIOL 3
Syfte : Att kund ska ha satt upp en plan som bland annat omfattar data som ska läggas upp i VIOL 3, dvs. data kopplat till pågående affärer samt affärer som startar direkt i VIOL 3
Länk till mall
8: Beställa grunduppsättning till produktionsmiljön
Beskrivning:
Kund har beställt grunduppsättning till VIOL 3:s produktionsmiljö
Syfte : Att se till att alla förutsättning för att få tillgång till VIOL 3:s produktionsmiljö är uppfyllda
Länk till beställningsstigen
Deadline 30:e september
Deadline 31:e oktober
Deadline 30:e september

## Slide 25: Nästa möte & Hemläxa

## Slide 26: Kommande träffar
Tidigare träffar finns på hemsidan
22 oktober
19 november
10 december

## Slide 27: Hemläxa
Skicka in milstolpe 1, 2, 4, 5, 7a & 8 för er som inte gjort det!
  1. Projektplan
  2. Plan för IT-leverantör
  4. Affärsflöden fastställda
  5. Plan för masterdata
Påbörja milstolpe 6 & 7b (30 nov & 31 okt)
E-utbildningar
  Genomför e-utbildningar enligt lärostig
  Se lärostig

## Slide 28: Tack för idag!
Glöm inte att ni alltid är välkomna att skicka in frågor och funderingar via Mina Ärenden på Biometria.se